Trabalho de Grupo

Aplicações Informáticas

2026/2027

Relatório de Conclusão do Sprint01

Filipe Santos, Leonor Leitão & Sandro Vasconcelos

2240582@iscap.ipp.pt; 2241007@iscap.ipp.pt; 2241106@iscap.ipp.pt

8 de setembro de 2026

Sumário

Introdução	3

1.	Descrição de Alto Nível	4

2.	Requisitos do Sistema	4

2.1.	Requisitos Não Funcionais	4

2.2.	Requisitos Funcionais	4

3.	Descrição	5

3.1.	Metodologia Ágil e Execução do Sprint 01	5

4.	User Stories e DoD	6

5.	User Cases	9

6.	Diagrama BPMN	10

Conclusão	10

# Introdução

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação web de Gestão de Finanças Pessoais e Despesas Partilhadas, pensada para ajudar os utilizadores a organizar as suas finanças de forma simples e segura. O presente relatório apresenta o trabalho realizado durante o Sprint 01, focado no planeamento e na preparação da base do projeto.

# Descrição de Alto Nível

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação web integrada para Gestão de Finanças Pessoais e Despesas Partilhadas. Será desenvolvida, ao longo das próximas semanas, uma plataforma centralizada e acessível através da web, que permite a cada indivíduo registar e categorizar despesas e receitas, estruturar orçamentos de controlo, monitorizar metas de poupança em tempo real e gerir despesas de grupo com algoritmos automatizados de divisão de saldo. A arquitetura assenta numa infraestrutura cloud, garantindo integridade transacional, persistência fiável de dados e conformidade rigorosa com os normativos europeus de privacidade (RGPD).

# Requisitos do Sistema

## Requisitos Não Funcionais

- RNF01: O código deve ser modular e comentários claros, para facilitar a manutenção de funcionalidades.

- RNF02: A interface deve ser simples e intuitiva.

- RNF03: A interface deve estar em português de Portugal e usar euros como moeda.

- RNF04: A persistência dos dados deve ser garantida por uma base de dados MariaDB.

- RNF05: O tratamento de dados deve cumprir com a RGPD.

- RNF06: O front-end deverá ser desenvolvido em HTML e CSS e o back-end em Python 3.14 usando a framework FLASK 3.1.3

- RNF07: O front-end deve ser encriptado (HTTPS)

## Requisitos Funcionais

- RF01: O sistema deve permitir criar uma conta no website, garantindo a privacidade dos dados do utilizador.

- RF02: O sistema deve permitir autenticação com email e palavra-passe, de forma segura.

- RF03: O sistema deve permitir recuperar a conta caso o utilizador se esqueça das credenciais.

- RF04: O sistema deve permitir inserir transações, para acompanhar os gastos.

- RF05: O sistema deve disponibilizar categorias de transações pré-definidas e permitir criar categorias personalizadas.

- RF06: O sistema deve permitir gerir transações de grupo, atribuindo despesas e mostrando o progresso.

- RF07: O sistema deve permitir definir objetivos de poupança.

- RF08: O sistema deve permitir inserir contribuições para cada poupança e mostrar o progresso.

- RF09: O sistema deve permitir eliminar poupanças ou marcá-las como terminadas/realizadas.

- RF10: O sistema deve permitir criar orçamentos.

- RF11: O sistema deve permitir definir orçamentos individuais por categoria (alimentação, lazer, roupa, etc.).

- RF12: O sistema deve mostrar o quão próximo o utilizador está de atingir o orçamento.

- RF13: O sistema deve gerar relatórios simples de gastos e saldos.

- RF14: O sistema deve permitir exportar os relatórios para os poder guardar noutras plataformas.

- RF15: O sistema deve permitir criar grupos para gerir finanças em conjunto.

- RF16: O sistema deve permitir inserir despesas partilhadas e dividi-las por membros específicos do grupo.

# Descrição

A solução numa plataforma web concebida segundo o modelo em três camadas, orientada ao princípio da responsabilidade única e desenhada para garantir máxima segurança no tratamento de dados financeiros sensíveis.

## Metodologia Ágil e Execução do Sprint 01

Foi adotado o framework Scrum para a gestão do desenvolvimento de software, decorrendo o Sprint 01 entre 15 de setembro de 2026 e 08 de outubro de 2026, com foco na consolidação da base do projeto: requisitos, modelação de casos de uso e processos em BPMN, configuração do repositório GitHub, bem como a implementação do MVP inicial.

| Tarefa / Atividade do Sprint | Responsável | Prioridade | Pontos (SP) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise das diversas tecnologias para suporte do software a desenvolver | Leonor, Filipe | Medium | 1 | Completed |
| Criar repositório no Github | Sandro | High | 1 | Completed |
| Criar prompt para a IA | Leonor | High | 2 | Completed |
| Elaborar o Product Backlog | Sandro, Leonor | High | 5 | Completed |
| Gerar o código | Sandro | Medium | 3 | Completed |
| Elaborar um documento em Markdown com os RF e RNF no repositorio | Sandro, Leonor, Filipe | High | 2 | Completed |
| Elaborar User Case | Sandro | High | 1 | Completed |
| Diagrama BPMN | Sandro | Medium | 3 | Completed |
| Colocar tudo no GitHub | Sandro, Leonor, Filipe | Medium | 3 | Completed |
| Rever e Testar Código | Sandro | High | 3 | Completed |
| Definir os DoD | Leonor | Medium | 1 | Completed |
| Apresentação do Sprint01 | Sandro, Leonor, Filipe | Medium | 2 | Completed |
| Elaborar Relatório | Sandro, Leonor, Filipe | High | 5 | Completed |

# User Stories e DoD

O Product Backlog organiza-se em torno de Epics estratégicos, decompostos em User Stories formuladas na sintaxe “Como [papel], quero [funcionalidade], para [benefício]”. Cada user story inclui a respetiva estimativa em Story Points (SP) e a Definition of Done (DoD) formal que rege a validação da entrega.

Épico: CONTAS E AUTENTICAÇÃO

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como utilizador quero criar conta no website, e conseguir ter privacidade | 3 SP | • Formulário de registo funcional com validação de campos obrigatórios e verificação de email único. • A aceitação explícita dos termos de privacidade e conformidade com o RGPD é obrigatória para submeter o registo. • A palavra-passe é armazenada na MariaDB sob a forma de hash encriptado e seguro. |
| US-02 | Como utilizador quero-me autenticar com email e palavra-passe, para aceder à minha conta em segurança | 2 SP | • Login com credenciais válidas autentica o utilizador e redireciona para a sua área privada. • Mais de 5 tentativas com dados incorretos exibem uma mensagem de erro genérica por questões de segurança. • A sessão do utilizador é gerida com cookies seguros e a funcionalidade de Logout encerra a sessão ativa. |
| US-03 | Como utilizador quero conseguir recuperar a minha conta, para voltar a aceder caso me esqueça das credenciais | 3 SP | • Ligação 'Esqueci-me da palavra-passe' permite indicar o email registado. • Sistema envia um email contendo uma ligação/token temporário com tempo de expiração definido. • Definição da nova palavra-passe atualiza os dados na MariaDB e permite autenticação imediata. |

Épico: GERIR TRANSAÇÕES E CATEGORIAS

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Como utilizador quero inserir as minhas transações, para acompanhar os meus gastos | 3 SP | • Formulário permite registar valor, data, descrição e tipo de transação (receita ou despesa). • O valor monetário é validado e formatado obrigatoriamente na moeda Euro (€). • A transação fica guardada e associada exclusivamente ao utilizador autenticado, atualizando o saldo global no ecrã. |
| US-05 | Como utilizador quero categorias pré-definidas e personalizadas de transações para poder organizar as mesmas | 3 SP | • Categorias padrão vêm carregadas por omissão no sistema. • O utilizador pode criar, editar e remover as suas próprias categorias personalizadas. • A seleção da categoria está disponível no momento da criação/edição de cada transação. |

Épico: DEFINIÇÃO DE ORÇAMENTOS

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Como utilizador quero criar orçamentos, para controlar os gastos | 2 SP | • O utilizador consegue definir um valor limite global para um determinado período (ex.: mensal). • O orçamento é guardado na base de dados e associado ao perfil do utilizador. |
| US-07 | Como utilizador quero definir orçamentos individuais por categorias, para controlar gastos específicos (alimentação, lazer, roupa…) | 3 SP | • Funcionalidade permite definir limites financeiros específicos para cada categoria de despesa. • Visualização clara dos limites estabelecidos por categoria no painel de controlo. |
| US-08 | Como utilizador quero acompanhar o quão próximo estou de atingir o orçamento, para conseguir gerir os meus gastos futuros | 3 SP | • Elemento gráfico (ex.: barra de progresso ou indicador percentual) exibe a relação entre o gasto real e o limite definido. • O indicador atualiza-se automaticamente à medida que novas despesas são registadas nessa categoria. • Alerta disparado quando o orçamento atinge ou ultrapassa os 100%. |

Épico: DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DE POUPANÇA

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Como utilizador quero definir objetivos de poupança, para conseguir organizar as poupanças | 2 SP | • Interface permite criar um objetivo com nome, valor-alvo em Euros (€) e data limite opcional. • Validação impede a criação de objetivos com valores inferiores ou iguais a zero. • O novo objetivo surge listado no painel de poupanças do utilizador. |
| US-10 | Como utilizador quero inserir contribuições para as poupanças, para conseguir acompanhar o progresso das mesmas | 3 SP | • Formulário para adicionar um montante a um objetivo de poupança existente. • O valor acumulado e a percentagem da barra de progresso são recalculados e atualizados instantaneamente. |
| US-11 | Como utilizador quero conseguir gerir as poupanças, para as conseguir eliminar ou dar como terminadas/realizadas | 2 SP | • Opção para alterar o estado do objetivo para 'Concluído' ao atingir a meta. • Possibilidade de eliminar uma poupança mediante confirmação do utilizador. • A base de dados e a interface refletem imediatamente a eliminação ou alteração de estado. |

Épico: CRIAÇÃO DE GRUPOS E DESPESAS PARTILHADAS

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-12 | Como utilizador quero criar grupos, para gerir finanças em conjunto | 3 SP | • Funcionalidade para criar um grupo e convidar/adicionar outros membros registados no sistema. • Verificação de permissões garante que apenas membros do grupo podem aceder aos seus dados e despesas. |
| US-13 | Como utilizador quero gerir transações de grupos, para atribuir despesas e ver progresso | 5 SP | • Interface permite selecionar um grupo e associar-lhe uma nova transação. • A despesa do grupo é contabilizada no balanço geral do grupo e dividida pelos elementos correspondentes. |
| US-14 | Como utilizador quero inserir despesas partilhadas, para conseguir dividir as mesmas por membros específicos do grupo | 5 SP | • Formulário permite escolher o membro que paga e selecionar quais os membros específicos que participam no cálculo da divisão. • O sistema calcula com precisão a quota-parte de cada membro e atualiza os saldos devidos na MariaDB. |

Épico: CAPACIDADE PARA GERAR RELATÓRIOS

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-15 | Como utilizador quero gerar relatórios, para conseguir acompanhar de forma simples os meus gastos e saldos | 5 SP | • O ecrã de relatórios apresenta o resumo consolidado de receitas, despesas e saldo final para o período selecionado. • Apresentação gráfica simples da distribuição dos gastos por categoria. |
| US-16 | Como utilizador quero exportar os relatórios, para conseguir armazená-los noutras plataformas | 3 SP | • Botão de exportação permite descarregar o relatório filtrado num ficheiro externo (ex.: PDF ou CSV). • Os dados dentro do ficheiro exportado mantêm a correta formatação monetária em Euros (€) e a estrutura apresentada no ecrã. |

Épico: PROVISIONAR INFRAESTRUTURA (DEVOPS / ADMINISTRAÇÃO)

| Ref. | História de Utilizador (User Story) | SP | Critérios de Aceitação (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-17 | Como administrador, quero usar um domínio para apontar para a app na cloud | 1 SP | • O domínio (DNS) está registado e configurado para apontar para o endereço IP do servidor cloud. • O acesso através do URL do domínio responde com sucesso (código HTTP 200). • Todo o tráfego HTTP é redirecionado automaticamente para HTTPS com certificado TLS/SSL válido. |
| US-18 | Como administrador quero configurar uma base de dados sql para registar os dados de forma persistente | 3 SP | • Instância da base de dados MariaDB instalada e acessível apenas por credenciais seguras. • Esquema relacional de dados e tabelas criados através de scripts de migração automatizados. • A persistência de dados foi testada com sucesso (os dados inseridos mantêm-se após o reinício do serviço). |
| US-19 | Como administrador quero configurar um webserver para a app ser visível para os utilizadores | 3 SP | • Servidor web (ex.: Nginx) configurado e a executar a aplicação Flask em ambiente produtivo. • Os recursos estáticos (HTML/CSS) são servidos corretamente sem erros 404. • A aplicação encontra-se online e acessível publicamente via navegador. |

# User Cases

Para o Sistema de Autenticação:

Criar conta: Permite a um novo utilizador registar-se na aplicação através de email e palavra-passe, validando os dados, obtendo consentimento RGPD e guardando as credenciais de forma segura na base de dados.

Realizar login: Valida o email e a palavra-passe introduzidos face aos dados guardados na base de dados, iniciando uma sessão segura para o utilizador aceder à sua área privada.

Recuperar credenciais: Permite recuperar/redefinir a palavra-passe caso o utilizador a tenha esquecido, validando a conta na base de dados e enviando uma ligação com token temporário por email.

Para o Sistema de Transações:

Inserir Transações: Permite ao utilizador registar novas despesas ou receitas, persistindo a informação na base de dados e atualizando o saldo global.

Definir Categoria da Transação: Etapa obrigatória da inserção de uma transação que associa a operação a uma categoria específica (ex.: Alimentação, Lazer) para permitir a sua organização e análise posterior.

Criar Categoria Personalizada: Extensão opcional durante o registo de uma transação que possibilita criar e guardar na base de dados uma nova categoria à medida, caso as categorias padrão existentes não sejam suficientes.

## Diagrama BPMN

O diagrama BPMN ilustra o fluxo operacional do processo de acesso e autenticação na plataforma.

# Conclusão

Com a conclusão do Sprint 01, conseguimos definir com sucesso toda a base do projeto, sendo abordados neste momento inicial, os requisitos funcionais e não funcionais, sendo organizado o backlog com as regras de aceitação de cada tarefa (DoD) e desenhados os diagramas essenciais (Casos de Uso e BPMN) para perceber o funcionamento da aplicação.

Além disso, criamos o repositório no GitHub e começamos a preparar o servidor e as primeiras linhas de código com Python e SQL. Com esta fase de planeamento terminada, a próxima etapa será arrancar com o Sprint 02, onde iremos começar a desenvolver as funcionalidades na prática, nomeadamente o registo de despesas e os grupos partilhados.